附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	玉林市关塘垌周转房棚户区改造项目
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市房屋征收补偿中心
	主管部门
	玉林市住房和城乡建设局

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	18.95万元

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	0

	
	
	    自治区
	0

	
	    政府性基金
	
	18.95万元

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	玉林市关塘垌周转房棚户区项目已经住建委列入2013-2017年棚户区改造计划，建设地址位于玉林市民主中路华东里关塘垌,规划总用地面积1933.4平方米（折合2.9亩）,总建筑面积4520平方米，占地面积665平方米，共84套房，配套设施包括给排水、供电、消防、绿化，道路、停车场等市政配套设施，建成后将全部作为安置国有土地上房屋征收与补偿的拆迁户周转使用。

	项目起始时间
	2016年10月9日
	    项目终止时间    2022年 12月 31 日

	项目实施进度
	主体竣工

	年度绩效目标
	                完成整体竣工验收并结算

	  自评得分（满分100分）
	       91分
	预算执行率% (10分)
	        10

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

    分）
	产出数量
	1#楼装饰装修
	100%
	100%
	
	19分

	
	
	
	2#楼装饰装修
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	绿化设置配套
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	小区道路设施建设
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	整体竣工
	100%
	95%
	项目红线范围外水电陈旧，需要重新敷设
	

	
	
	  产出质量
	按国家技术规范、标准、规程验收
	按国家技术规范、标准、规程验收
	按国家技术规范、标准、规程验收
	因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收
	10分

	
	
	  产出时效
	完成时间
	2021年12月31日前完成
	2021年12月31日前完成
	因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收
	2

	
	
	  产出成本
	关塘垌周转房棚户区改造项目
	18.95
	18.95
	项目红线范围外水电陈旧，需要重新敷设，影响支出进度
	10分

	
	
	
	资金使用率
	100%
	100%
	项目红线范围外水电陈旧，需要重新敷设，影响支出进度
	

	
	效果指标

(30分)
	  经济效益
	无
	
	
	
	 

	
	
	  社会效益
	对改善民生有重要意义
	改善民生有重要意义
	改善民生有重要意义
	
	15分

	
	
	  生态效益
	改善周转房过渡被征收户的生活环境
	改善周转房过渡被征收户的生活环境
	改善周转房过渡被征收户的生活环境
	
	15分

	
	
	可持续影响
	无
	
	
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度
    (10分)
	满意度
	满意度
	大于90%
	大于90%
	
	10分


PAGE  
- 2 -

